|  | Προς το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας |
| --- | --- |
| Εισήγηση του Γιώργου Στεφανίδη - Δασολόγου |  |

ΘΕΜΑ: Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 39 του Δημοτικού Δάσους.

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. 1623/09-02-2021 αίτηση της εταιρείας «ΥΙΟΙ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.»

Η εταιρεία «ΥΙΟΙ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.» είναι μισθωτής του λήμματος της συστάδας 39 [δασική θέση: Πάπρισκο] του Δημοτικού Δάσους σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 48/2020 απόφαση κατακύρωσης εκμίσθωσης του λήμματος από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάουσας και την υπ’ αριθμ. 5282/22-4-2020 σύμβαση, και η υλοτομία λήγει στις 21-04-2021.

Όμως δεν έχουν ολοκληρώσει μέχρι σήμερα τις υλοτομικές εργασίες, λόγω της δυσκολίας εύρεσης εργατικών συνεργείων εξαιτίας του Covid.

Για την ολοκλήρωση των υλοτομικών εργασιών υπολείπονται προς υλοτομία περί τα 429,83κ.μ. ξυλείας δρυός, 510,03κ.μ. ξυλείας καστανιάς, 165,72κ.μ. ξυλείας λέυκης, 300κ.μ. ξυλείας φιλύρας και  80κ.μ. ξυλείας οξυάς.

Προτείνεται από την υπηρεσία μας να του δοθεί παράταση ενός (1) έτους μέχρι τις 20-04-2022.

Η παράταση υλοτομίας προβλέπεται από το Ν.Δ.86/69. Άρθρο 142.

- Νάουσα,        09/02/ 2021

Ο εισηγητής

Συνημμένα

- Η υπ’ αριθμ. 1623/09-02-2021  αίτηση παράτασης υλοτομίας της εταιρείας «ΥΙΟΙ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.».

- Η υπ’ αριθμ. 48/2020 απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής.

- Η υπ’ αριθμ. 5282/22-4-2020 σύμβαση.

- Το άρθρο 142 του Ν.Δ.86/69.