|  | Προς το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας |
| --- | --- |
| Εισήγηση του Γιώργου Στεφανίδη Δασολόγου |  |

ΘΕΜΑ: Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 6α του Δημοτικού Δάσους.

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. 1595/31-01-2020 αίτηση της εταιρείας «ΥΙΟΙ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.»

Η εταιρεία «ΥΙΟΙ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.» είναι μισθωτής του λήμματος της συστάδας 6α [δασική θέση: Καψούρα (νότιο)] του Δημοτικού Δάσους σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 299/2018 απόφαση κατακύρωσης εκμίσθωσης του λήμματος από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάουσας και την υπ’ αριθμ. 4206/13-03-2019 σύμβαση, και η υλοτομία λήγει στις 12-03-2020. Όμως δεν έχουν ολοκληρώσει μέχρι σήμερα τις υλοτομικές εργασίες λόγω της δυσκολίας εύρεσης εργατικών συνεργείων και λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Για την ολοκλήρωση των υλοτομικών εργασιών υπολείπονται προς υλοτομία περί τα 253,77 κ.μ. ξυλείας οξυάς, δρυός.

Προτείνεται από την υπηρεσία μας να του δοθεί παράταση έξι (6) μηνών μέχρι τις 12-09-2020.

Η παράταση υλοτομίας προβλέπεται από το Ν.Δ.86/69. Άρθρο 142.

## Νάουσα,         31 /01/ 2020

Ο εισηγητής

Συνημμένα

- Η υπ’ αριθμ. 1595/31-01-2020  αίτηση παράτασης υλοτομίας της εταιρείας «ΥΙΟΙ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.»

- Η υπ’ αριθμ. 299/2018 απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής

- Η υπ’ αριθμ. 4206/13-03-2019 σύμβαση

- Το άρθρο 142 του Ν.Δ.86/69