|  | Προς το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας |
| --- | --- |
| Εισήγηση του Γιώργου Στεφανίδη - Δασολόγου |  |

ΘΕΜΑ: Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 57γ του Δημοτικού Δάσους.

ΣΧΕΤ: 1. Το άρθρο 142 του Ν.Δ.86/69.

2. Η υπ’ αριθμ. 5164/13-04-2020 αίτηση του «ΔΑΜΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»

Ο «ΔΑΜΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» είναι μισθωτής του λήμματος της συστάδας 57γ του Δημοτικού Δάσους σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 88/2019 απόφαση κατακύρωσης εκμίσθωσης του λήμματος από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάουσας και την υπ’ αριθμ. 11967/12-07-2019 σύμβαση, και η υλοτομία λήγει στις 11-07-2020. Όμως δεν έχουν ολοκληρώσει μέχρι σήμερα τις υλοτομικές εργασίες λόγω της δυσκολίας εύρεσης εργατικών συνεργείων και λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Για την ολοκλήρωση των υλοτομικών εργασιών υπολείπονται προς υλοτομία περί τα 20,00 κ.μ. ξυλείας οξυάς και 80,00 κ.μ. ξυλείας μ. πεύκης.

Προτείνεται από την υπηρεσία μας να του δοθεί παράταση τριών (3) μηνών μέχρι τις 10-10-2020.

Η παράταση υλοτομίας προβλέπεται από το Ν.Δ.86/69. Άρθρο 142.

- Νάουσα,         25 /05/ 2020

Ο Εισηγητής

Γεώργιος Στεφανίδης

Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος