|  | Προς το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας |
| --- | --- |
| Εισήγηση του Γιώργου Στεφανίδη - Δασολόγου |  |

ΘΕΜΑ: Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 58β του Δημοτικού Δάσους.

Με την υπ’ αριθμ. 148/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας αποφασίστηκε ότι το λήμμα της συστάδας 58β του δημοτικού δάσους Νάουσας θα δοθεί σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για την κάλυψη των ατομικών τους αναγκών σε καυσόξυλα.

Όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα οι υλοτομικές εργασίες. Το υπ’ αριθμ. 30/04-09-2020 πρωτόκολλο εγκαταστάσεως για υλοτομία από το Δασαρχείο Νάουσας της εν λόγω συστάδας λήγει στις 03-09-2020.

Για την ολοκλήρωση των υλοτομικών εργασιών υπολείπονται προς υλοτομία περί τα 184,8 κ.μ. ξυλείας οξυάς.

Προτείνεται από την υπηρεσία μας να δοθεί παράταση δύο (2) μηνών μέχρι τις 02-11-2020.

Η παράταση υλοτομίας προβλέπεται από το Ν.Δ.86/69. Άρθρο 142.

- Νάουσα,         21 /07/ 2020

Ο εισηγητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

### Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος