|  | Προς το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας |
| --- | --- |
| Εισήγηση του Τσάκνη Παναγιώτη Δασοπόνου |  |

ΘΕΜΑ: Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 38β του Δημοτικού Δάσους.

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. 13059/27-08-2020 αίτηση του «ΔΑΜΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»

Ο κος «ΔΑΜΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» είναι μισθωτής του λήμματος της συστάδας 38β του Δημοτικού Δάσους (4.000κ.μ.) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 67/2019 απόφαση κατακύρωσης εκμίσθωσης του λήμματος από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάουσας και την υπ’ αριθμ. 6170/11-04-2019 σύμβαση, και οι υλοτομικές εργασίες με την υπ’ αριθμ. 2003/07.04.2020 (ΑΔΑ: 62Η6ΟΡ1Υ-ΨΤΒ) πρώτη παράταση υλοτομίας από την Δ/νση Δασών Ημαθίας λήγουν στις 09-10-2020.

Όμως δεν έχει ολοκληρώσει μέχρι σήμερα τις υλοτομικές εργασίες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονων και συχνών βροχοπτώσεων).

Για την ολοκλήρωση των υλοτομικών εργασιών υπολείπονται προς υλοτομία περί τα 856,23κ.μ. ξυλείας δρυός, καστανιάς, φιλύρας και οξυάς.

Προτείνεται από την υπηρεσία μας να του δοθεί παράταση τεσσάρων (4) μηνών μέχρι τις 08-02-2021.

Η παράταση υλοτομίας προβλέπεται από το Ν.Δ.86/69. Άρθρο 142.

## Νάουσα,         27 /08/ 2020

Ο εισηγητής

Προϊστάμενος Τμήματος  Δημοτικών Δασών

Τσάκνης Παναγιώτης

Δασοπόνος

Συνημμένα

- Η υπ’ αριθμ. 13059/27-08-2020 αίτηση παράτασης υλοτομίας του «ΔΑΜΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»