ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (Τ.Δ. & Π.Ε.)

Πληροφορίες : Xαϊδούλη Μ.

Ταχ. Δ/νση: Δημαρχίας 30-59200 Νάουσα

Τηλ :23320 29617

Εmail: haidouli@naoussa.gr

Προς:

Δημοτικό Συμβούλιο

Η.Π.  Νάουσας

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ   ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  ΚΤΙΡΙΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΚΟΠΑΝΟΥ»,  (A.M.: 46/2018 - ΚΩΔ. ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810028 - ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5030986)

Ανάδοχος:  ΣΤΑΤ ΑΤΕ

Κ.Α.Ε.: .30.7331.112

##### Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ που συνοδεύει τον ΑΠΕ , χωρίς να προκαλείται τροποποίηση του ''βασικού σχεδίου'' του έργου και των διακριτών στοιχείων της κατασκευής του.

##### O  εν  λόγω  Α.Π.Ε. είναι συνολικού ύψους: 414.513,61  €, δηλ. μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση που ήταν συνολικού ποσού  414.595,12 € .

##### Επίσης:

##### ■     Ο υπόψη  ΑΠΕ  έχει λάβει την με αρ. πρωτ. 5939/27-12-2022  ''Προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 2ου Α.Π.Ε.) του εν θέματι υποέργου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

##### ■    Ο υπόψη ΑΠΕ έχει λάβει την ομόφωνη  θετική γνωμοδότηση του Tεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ με το υπ΄αριθμ. 1ο/02-02-2023 Πρακτικό του - ΠΡΑΞΗ 3/2023

##### Καλείται λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο Η.Π. Νάουσας να αποφασίσει για την  έγκριση ή μη του συγκεκριμένου  2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου, με  τον  οποίο  δεν  προκύπτει επιπλέον  δαπάνη  εις  βάρος του  προϋπολογισμού  του  Δήμου.

Συνημ.:

 Ο 2ος  Ανακεφ. Πίνακας Έργασιών

 Η Αιτιολογική Εκθεση που τον συνοδεύει

* Η με αρ. πρωτ. 5939/27-12-2023 Προέγκριση 2ου Α.Π.Ε. από Ε.Υ.Δ.-Π.Κ.Μ.

##### * Το υπ΄αριθμ. 1ο/02-02-2023 Πρακτικό  -  ΠΡΑΞΗ 3/2023, περί Θετικής Γνωμοδότησης, του  Tεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων  Π.Ε. Ημαθίας

Ε.Δ.:                                                          η  συντάξασα				Ο Δ/ντής της Τ.Υ.Δ.Ν.

1. Αρχείο ΤΥΔΝ  		              Προϊστάμενη Τ.Δ.& Π.Ε.

2. Αντιδ/χο ΤΕ, Αδαμίδη Π.

3. Δ/ντή ΤΥΔΝ

4. Φάκ. έργου         	                   Χαϊδούλη Μαρία                                                  Κυριακίδης Παύλος

Αρχ. Μηχ/κός ΠΕ με Α’ βο                                     Πολιτ. Μηχ/κός ΠΕ με Α' βο