|  | Νάουσα, 23-10-2020 Αρ. Πρ. 17845 |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (Τ.Δ. & Π.Ε.) |  |
| Πληροφορίες : Χαϊδούλη Μαρία |  |
| Ταχ. Δ/νση: Δ. Βλάχου 30 (πρώην Δημαρχίας) Τ.Κ. 59200- ΝΑΟΥΣΑ |  |
| Τηλ :23320 29617, Fax: 23320 29626 |  |
| www.naoussa.gr e-mail: haidouli@naoussa.gr |  |

# Προς:

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Η.Π. Νάουσας                                                                                                                                                     							    Ενταύθα

ΘΕΜΑ:  Συγκρότηση  επιτροπής  Οριστικής   Παραλαβής   Έργου, βάσει του Ν. 4412/2016.

ΈΡΓΟ:"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ'' με Α.Μ.42/2017

Έχοντας υπόψη:

1) Την από 19-03-2018 Προγραμματική Σύμβαση (του άρθρ.100 του Ν.3852/2010) μεταξύ Π.Κ.Μ.-Π.Ε. 	    ΗΜΑΘΙΑΣ και Δήμου Η.Π. Νάουσας για το έργο του θέματος, όπου στο άρθρο 4 , παρ. 6 αναφέρει 		    ρητά  τα εξής:

..''Η Π.Κ.Μ. αναλαμβάνει:..6.Να προβεί στην παραλαβή (Προσωρινή και Οριστική) του 		    έργου (Στην επιτροπή θα συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος του Δήμου)..''

2) Την από 18-12-2018 Σύμβαση του έργου που υπογράφηκε μεταξύ του αναδόχου: ''ΔΙΑΒΑΤΗΣ Κ.- 		    ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν. Ο.Ε.'' και της  Π.Κ.Μ.-Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

3) Την με αρ.  πρωτ.   100/11-01-2019  απόφαση Τ.Υ. Δήμου Η.Π. Νάουσας  με την οποία εγκρίνεται το  	     Χρονοδιάγραμμα  Κατασκευής  του έργου με συμβατικό συνολικό πέρας εργασιών μέχρι και τις  17-		    05-2019

4) Τη με αρ. πρωτ. ΤΥΔΝ 8375/17-05-2019  ''έκθεση επιβλέποντα μηχ/κού''  περί Περάτωσης Εργασιών 		    του έργου στις 17-05-2019

5) Τη με αρ. πρωτ. ΤΥΔΝ 8616/22-05-2019 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου στις 17-05-			    2019

6) Την από 14-06-2019 υποβληθείσα ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ του έργου ,που εγκρίθηκε στις 14-06-2019

7) Το θεωρημένο από τη Δ/σα Υπηρεσία Φ.Α.Υ και το Μητρώο του έργου που υποβλήθηκαν από τον 			    Ανάδοχο στις 08-10-	2019

8) Το από 31-01-2020 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου που εγκρίθηκε με το υπ' αρ. 			    πρωτ. Φ2.3.10/35/131052(478)/26.02.2020 έγγραφο  της Υποδ/νσης  Τεχνικών Έργων Π.Ε. 			    Ημαθίας

9) Το άρθρο 170  του Ν. 4412/2016 , όπου ρητά αναφέρονται τα εξής:

''.......Άρθρο 172 , Ν.4412/16

Οριστική  παραλαβή έργου

1. Στην οριστική παραλαβή εφαρμόζονται οι διατάξεις για την προσωρινή παραλαβή των  παραγράφων 3, 5 και 6 του άρθρου 170, όσον αφορά τις αντίστοιχες διαδικασίες για το  αντικείμενο της οριστικής παραλαβής.

2. Η οριστική παραλαβή γίνεται μετά την προσωρινή και την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής  από τον ανάδοχο συντήρησης. Πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από τότε που λήγει ο  χρόνος εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 171. (Άρθρο 171: Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται  στη συντήρησή του, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 157 και την παρ. 2 του άρθρου  172 και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά σε  δεκαπέντε (15) μήνες, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στα έγγραφα της σύμβασης στην  περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ήταν η προσαύξηση του χρόνου εγγύησης κατά  τα οριζόμενα στην περίπτωση στ` της παρ. 2 του άρθρου 86).

Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί μέσα σε  αυτήν την προθεσμία, θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια εξήντα (60) ημέρες μετά την  υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής ειδικής όχλησης για τη διενέργειά της και επιβάλλονται στα  υπαίτια άργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην  παρ. 3 του άρθρου 141. Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την οριστική  παραλαβή, διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή.

3. Κατά την οριστική παραλαβή η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο όσον αφορά την  καλή κατάσταση των εργασιών.

4. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού  Κώδικα. Σε περιπτώσεις ειδικών έργων, με τα συμβατικά τεύχη μπορεί να ορίζονται πρόσθετες  ευθύνες ή υποχρεώσεις του αναδόχου και μετά την οριστική παραλαβή.

5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και της παρ. 3 του άρθρου 178 εφαρμόζονται είτε  η οριστική παραλαβή διενεργηθεί πραγματικά είτε συντελεσθεί αυτοδίκαια.

6. Η συντέλεση της οριστικής παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής των απαιτήσεων  του αναδόχου από την εργολαβική σύμβαση που δεν έχουν ήδη παραγραφεί, σύμφωνα με τις  ειδικότερες διατάξεις του παρόντος νόμου.

7. Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στις  ποσότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέφει το  εργολαβικό αντάλλαγμα που έχει καταβληθεί για τις εργασίες αυτές.

8. Απαραίτητο στοιχείο για την οριστική παραλαβή κάθε δημόσιου έργου είναι ο Φάκελος  Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)  ,

προκύπτει ότι πρέπει να οριστεί κατ' αρχήν ο ''εκπρόσωπος του Δήμου'', τεχνικός υπάλληλος 			συναφών προσόντων που θα συμμετέχει στην προς συγκρότηση ''επιτροπή οριστικής  παραλαβής'' 		του έργου.

► Παρακαλούμε λοιπόν να  προβείτε στον ορισμό  του εν λόγω μοναδικού  ''εκπροσώπου του Δήμου'' Η.Π. Νάουσας  ως μέλος της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής , του άρθρου 4 της υπόψη  ''Προγραμματικής Σύμβασης''. Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής θα ορισθούν από την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, δηλ. από την  Υποδ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας (Π.Κ.Μ.).

*Σημ:  Τα  στοιχεία  του έργου  είναι τα εξής:

1. Κύριος του έργου/εργοδότης: Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας της Π.Κ.Μ.

2.  Φορέας κατασκευής :  Δήμος Η.Π. Νάουσας

3.  Δ/σα Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Η.Π. Νάουσας

4.  Προϊστ/νη Αρχή μετασυμβατικών διαδικασιών: Υποδ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας

5. Τίτλος έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ''»

6.  Αριθμός  μελέτης Τ.Υ.:  42/2017

7.  Επιβλέποντες:  Χαϊδούλη Μαρία, τεχνικός υπάλληλος  Τ.Υ.Δ.Ν.

8.  Ανάδοχος: ΔΙΑΒΑΤΗΣ Κ.- ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν.  Ο.Ε.

9. Χρηματοδότηση:   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΏΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ο.Σ.Κ. ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 της Π.Ε. Ημαθίας

10. Προϋπολογισμός:    61.950,73  €  με το ΦΠΑ

11. Δαπανηθέν  ποσό:   36.802,58  €  με το ΦΠΑ

12. Κ.Α.Ε (Π.Κ.Μ.): 02.071.9472.δ.01

Συνημ.:   1. Η από 19-03-2018 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Π.Κ.Μ.-Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ και Δήμου Η.Π. Νάουσας

2. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Πρωσορ. Παραλαβής του έργου, με το με   αρ. πρωτ. 						      Φ2.3.10/35/131052(478) 	έγγραφο  της Υποδ/νσης  Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας

.

Κοινοπ:   Υποδ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας

#### Ε.Δ.

1.Αρχείο Τ.Υ. Δ.Ν.

2.Φάκ. έργου

3.Αντιδ/χο ΤΥΔΝ, κ. Τζουβάρα Β.

Σύνταξη                                                               έλαβα γνώση

η Προϊστ/νη τμ. Διαχ/σης                                                Ο Δ/ντής ΤΥΔΝ

& Παρακολούθησης Έργων

Χαϊδούλη Μαρία                                                     Κυριακίδης Παύλος

Αρχιτ. Μηχ/κός ΠΕ                                                    Πολιτ. Μηχ/κός ΠΕ

με Α' β.                                                                    με Α' β.